|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter | 利俊安 | **Date** | **2019/9/19** |
| **Change Description** | 根据成员投票结果，取消原计划的储存模块功能，并把聊天模块放入第一次迭代中去。 | | |
| **Reason Analysis** | 项目开发的时间比预估值要短，需要缩减范围。 | | |
| Obligation people | 全体成员 | | |
| Affection on Project | 需要修改开题报告的一些阐述和删除需求文档中关于储存模块的内容，对项目计划进行小调整。 | | |
| Solutions and Methods | 直接对相应的文档进行修改即可。 | | |
| Problems need to be solved | 无。 | | |
| Note |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter | 利俊安 | **Date** | **2019/10/12** |
| **Change Description** | 修改系统数据模型，增加记录储存任务显示顺序的字段，计划使用链表的形式组织数据，需要增加一个 next\_order 字段 | | |
| **Reason Analysis** | 在前端显示的顺序是可以调整的，不一定跟后台储存顺序一致。在之前的设计里没有考虑到这一点，故需要修改。 | | |
| Obligation people | 利俊安 | | |
| Affection on Project | 需要修改数据库建表语句，更新数据库表格。要对概要设计文档进行同步修改。 | | |
| Solutions and Methods | 先对概要设计文档进行修改，再根据文档对代码进行修改。 | | |
| Problems need to be solved | 需要审查文档与代码的对应情况。 | | |
| Note |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter | 利俊安 | **Date** | **2019/10/20** |
| **Change Description** | 取消第二次迭代 | | |
| **Reason Analysis** | 由于功能较少，且时间比较紧迫，考虑之后发现不需要进行第二次迭代，故取消之。 | | |
| Obligation people | 利俊安 | | |
| Affection on Project | 需要修改项目计划。 | | |
| Solutions and Methods | 删除第二次迭代方面的计划，然后将原本的第一次迭代整合到整个项目开发计划里。 | | |
| Problems need to be solved | 无。 | | |
| Note |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Reporter | 利俊安 | **Date** | **2019/10/28** |
| **Change Description** | 结束项目开发，进入收尾阶段 | | |
| **Reason Analysis** | 由于其他课程的实验、大作业等任务繁重，考虑到时间安排，且由于本系统已经完成一半以上功能的开发，文档也已经比较完备，故决定结束项目开发，对成果进行总结教训和进行编写交付资料。 | | |
| Obligation people | 利俊安 | | |
| Affection on Project | 项目进入收尾阶段，即将结束。 | | |
| Solutions and Methods | 对项目的架构、文档规范进行提取，实现在以后其他项目中的复用。 | | |
| Problems need to be solved | 需要完善收尾的各种文档以及在此审查原有文档进行修改。 | | |
| Note |  | | |