**星云6项目管理系统**

**项 目 章 程**

# **1. 项目基本信息**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 星云6项目管理系统 |
| 授权日期 | 2019/9/4 |
| 项目开始日期 | 2019/9/4 |
| 项目结束日期 | 2019/11/15 |

# **2. 关键日程里程碑**

项目正式确立：2019/9/15

完成初次迭代系统设计：2019/9/28

完成初次迭代代码开发：2019/10/20

完成初次迭代：2019/10/22

# **3. 项目经理**

利俊安，18344082638，84173948@qq.com

# **4. 项目目标**

本项目目标是构建一个运行在Web端的项目管理系统，内容包括项目进度的监控管理、人员角色的分配、任务日程的进度管理与审核、成员之间在线交流、相关文档的分类及存储等，同时能够提高我们对项目管理知识的认识与掌握程度。

# **5. 项目成功的标准**

软件的功能必须和需求分析与设计文档一致，项目团队成员需要团结合作，重视项目开发进度，专注于监控项目开发过程可能出现的各种问题。在规定时间内完成，并且经过全面测试。

# **6. 项目管理方法**

1. 两周内，制作工作分解结构（WBS），范围说明书和甘特图，详细说明完成项目管理系统项目需要做的工作。

2. 每周与项目成员开进度审核会1~2次。

3. 根据制订的需求分析和设计文档进行编码。

4. 根据制订的测试计划全面测试软件。

# **7. 项目角色与职责**

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 职责 |
| 利俊安 | 项目经理、设计与编码 |
| 李光耀 | 需求分析与设计、后端编码 |
| 吴宁 | 测试经理、需求分析与设计、后端编码 |
| 张景维 | 原型设计、前端编码 |
| 邹博韬 | 前端编码 |
| 曾声云 | 前端编码、测试人员 |

# **8. 干系人意见**

无