**星云6项目管理系统 范围说明书**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称：星云6项目管理系统 | |
| 项目经理：利俊安 | 日期：2019年9月24日 |
| 项目发起人：利俊安，吴宁，李光耀，曾声云，邹博韬，张景维 | 编号：1.0 |
| 项目产品和可交付成果：   1. 基于web的在线项目管理系统。整个系统包括前端界面，后端服务器，数据库数据。 2. 本系统的用户手册。   目标：  在要求的开发时间内，交付一个运行在web端的，能够管理中小型it项目的项目管理系统。该系统前端界面好看，交互性强，运行流畅，后端设计精巧，实用性强，运行效率高。整体来说，实现it项目系统的最基本功能，并去除一些不常用功能，能够有效监督、管理it项目的进程。  时间：2019年9月25日——2019年11月14日  费用：共计十一万四千元，包括以下内容：   1. 项目成员工资约十万元； 2. 开发环境及配置费用，服务器租赁费用约一千元；   资源：  1. 开发环境六台电脑，租用阿里云服务器一台（配置见需求文档）；  包括的工作：  1. 启动。制定该系统的项目章程，分析相关商业案例，制定战略计划，干系人开会确认项目章程，进行初步成本估算。  2. 设计。制定该系统的项目管理计划，需求分析，完成系统架构设计和概要设计。  3. 编码。完成前端开发，后端开发，数据库开发。  4. 测试。完成每个功能模块的测试工作，完成系统整体的测试。  5. 交付和维护。为用户部署系统，对一些bug进行修复。  不包括的工作：  1. 对软件进行大规模升级。 | |

**三级工作结构分解（WBS）以及WBS字典**



